BIỂU MẪU USER STORY

Đồ án Chuyên ngành CNPM - Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

| Nhóm: | Nhóm Thành Manchester | Ngày: | 29/1/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US - 001 |
| Title | Đăng nhập hệ thống |
| Epic/Feature | Quản lý tài khoản |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên hoặc quản lý, Tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, Để sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý quán cà phê.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Người dùng có tài khoản hợp lệ When: Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu Then: Hệ thống đăng nhập thành công và chuyển đến màn hình chính AC2: Given: Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập When: Thực hiện đăng nhập Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☑3 ☐5 ☐8 ☐13 | ☑Must ☐Should ☐Could | Sprint 1 | Đậu Cao Thanh |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US - 002 |
| Title | Xem thông tin cá nhân |
| Epic/Feature | Quản lý tài khoản |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn xem thông tin cá nhân, Để kiểm tra tài khoản đang sử dụng.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Nhân viên đã đăng nhập When: Truy cập chức năng thông tin cá nhân Then: Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin nhân viên AC2: Given: Nhân viên chưa đăng nhập When: Truy cập chức năng này Then: Hệ thống yêu cầu đăng nhập

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☑2 ☐3 ☐5 ☐8 ☐13 | ☑Must ☐Should ☐Could | Sprint 1 | Đậu Cao Thanh |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US - 003 |
| Title | Quản lý loại đồ uống |
| Epic/Feature | Quản lý danh mục |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là quản lý, Tôi muốn thêm, sửa, xóa loại đồ uống, Để phân loại đồ uống trong quán cà phê.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Quản lý đăng nhập hệ thống When: Thêm loại đồ uống mới Then: Loại đồ uống được lưu vào hệ thống AC2: Given: Loại đồ uống đang được sử dụng When: Thực hiện xóa Then: Hệ thống không cho phép xóa

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☑3 ☐5 ☐8 ☐13 | ☑Must ☐Should ☐Could | Sprint 1 | Đậu Cao Thanh |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US - 004 |
| Title | Bán hàng và lập hóa đơn |
| Epic/Feature | Bán hàng |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn chọn đồ uống và lập hóa đơn, Để thanh toán cho khách hàng.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Nhân viên đang bán hàng When: Chọn đồ uống và số lượng Then: Hệ thống tính tổng tiền chính xác AC2: Given: Hóa đơn hợp lệ When: Xác nhận thanh toán Then: Hóa đơn được lưu vào hệ thống

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☑3 ☐5 ☐8 ☐13 | ☑Must ☐Should ☐Could | Sprint 1 | Đậu Cao Thanh |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US - 005 |
| Title | Giảm giá hóa đơn |
| Epic/Feature | Thanh toán |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn áp dụng giảm giá cho hóa đơn, Để linh hoạt khi có khuyến mãi.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Hóa đơn chưa thanh toán When: Nhập phần trăm giảm giá Then: Tổng tiền được cập nhật chính xác AC2: Given: Phần trăm giảm giá không hợp lệ When: Nhập giá trị giảm giá Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☑3 ☐5 ☐8 ☐13 | ☐Must ☑Should ☐Could | Sprint 3 | Nguyễn Minh Trí |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US - 006 |
| Title | Quản lý đồ uống |
| Epic/Feature | Quản lý danh mục |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là quản lý, Tôi muốn thêm, sửa, xóa đồ uống, Để cập nhật danh sách đồ uống bán trong quán.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Quản lý đăng nhập hệ thống When: Thêm đồ uống mới với thông tin hợp lệ Then: Đồ uống được lưu và hiển thị trong danh sách AC2: Given: Đồ uống đang được bán When: Thực hiện chỉnh sửa thông tin Then: Hệ thống cập nhật dữ liệu thành công

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☑3 ☐5 □8 ☐13 | ☑Must ☐Should ☐Could | Sprint 2 | Ngô Thúy Duyên |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US - 007 |
| Title | Chọn bàn phục vụ |
| Epic/Feature | Bán hàng |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn chọn bàn phục vụ cho khách, Để bắt đầu quá trình bán hàng.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Nhân viên đang bán hàng When: Chọn một bàn trống Then: Hệ thống cập nhật trạng thái bàn đang phục vụ AC2: Given: Bàn đang có hóa đơn When: Chọn bàn đó Then: Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn hiện tại

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☑2 □3 □5 ☐8 ☐13 | ☑Must ☐Should ☐Could | Sprint 1 | Nguyễn Minh Trí |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US - 008 |
| Title | Thêm đồ uống vào hóa đơn |
| Epic/Feature | Bán hàng |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn thêm đồ uống vào hóa đơn, Để ghi nhận đơn hàng của khách.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Đã chọn bàn và đồ uống When: Nhập số lượng hợp lệ Then: Đồ uống được thêm vào hóa đơn AC2: Given: Số lượng không hợp lệ When: Thêm đồ uống Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☑2 □3 □5 ☐8 ☐13 | ☑Must □Should ☐Could | Sprint 1 | Nguyễn Văn Tường |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US – 009 |
| Title | Xóa đồ uống khỏi hóa đơn |
| Epic/Feature | Bán hàng |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn xóa đồ uống đã chọn trong hóa đơn, Để điều chỉnh đơn hàng khi cần thiết.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

- AC1: Given: Hóa đơn có đồ uống When: Chọn và xóa đồ uống Then: Đồ uống bị xóa khỏi hóa đơn - AC2: Given: Không có đồ uống được chọn When: Thực hiện xóa Then: Hệ thống không thực hiện thao tác

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☑2 □3 □5 ☐8 ☐13 | ☑Must □Should ☐Could | Sprint 1 | Nguyễn Văn Tường |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US – 0010 |
| Title | Tính tổng tiền hóa đơn |
| Epic/Feature | Thanh toán |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn xem tổng tiền hóa đơn, Để thông báo số tiền cần thanh toán cho khách.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Có đồ uống trong hóa đơn When: Hệ thống cập nhật Then: Tổng tiền được tính chính xác AC2: Given: Hóa đơn thay đổi số lượng When: Cập nhật lại Then: Tổng tiền được cập nhật theo thay đổi

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☑2 □3 □5 ☐8 ☐13 | ☑Must ☐Should ☐Could | Sprint 1 | Nguyễn Văn Tường |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US – 011 |
| Title | Thanh toán hóa đơn |
| Epic/Feature | Thanh toán |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn thanh toán hóa đơn, Để hoàn tất quá trình bán hàng.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Hóa đơn hợp lệ When: Nhấn nút thanh toán Then: Hóa đơn được lưu và hoàn tất AC2: Given: Hóa đơn chưa có đồ uống When: Thanh toán Then: Hệ thống không cho phép thanh toán

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 □3 ☑5 ☐8 ☐13 | ☑Must ☐Should ☐Could | Sprint 2 | Nghiêm Đình Tùng |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US – 012 |
| Title | In hóa đơn |
| Epic/Feature | Bán hàng |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn in hóa đơn cho khách, Để xác nhận thông tin thanh toán.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Hóa đơn đã thanh toán When: Thực hiện in hóa đơn Then: Hóa đơn được in đầy đủ thông tin AC2: Given: Máy in không sẵn sàng When: Thực hiện in Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☑3 ☐5 ☐8 ☐13 | ☐Must ☑Should ☐Could | Sprint 2 | Nghiêm Đình Tùng |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US – 013 |
| Title | Thống kê doanh thu |
| Epic/Feature | Thống kê – báo cáo |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là quản lý, Tôi muốn xem thống kê doanh thu, Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của quán.

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Có dữ liệu hóa đơn When: Chọn khoảng thời gian Then: Hệ thống hiển thị tổng doanh thu AC2: Given: Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn When: Xem thống kê Then: Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☐3 ☑5 ☐8 ☐13 | ☐Must ☑Should ☐Could | Sprint 3 | Nghiêm Đình Tùng |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US – 014 |
| Title | Quản lý vé |
| Epic/Feature | Quản trị hệ thống |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là quản trị viên Tôi muốn quản lý vé đã đặt Để kiểm soát tình trạng vé

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Quản trị viên đăng nhập When: Xem danh sách vé Then: Hiển thị đầy đủ thông tin vé AC2: Given: Vé bị hủy When: Cập nhật Then: Trạng thái vé được thay đổi

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☑3 ☐5 ☐8 ☐13 | □Must ☑Should ☐Could | Sprint 2 | Ngô Thúy Duyên |

| THÔNG TIN USER STORY |
| --- |
| Story ID | US – 015 |
| Title | Quản lý khách hàng |
| Epic/Feature | Quản trị hệ thống |

USER STORY STATEMENT

Với vai trò là quản trị viên Tôi muốn quản lý tài khoản khách hàng Để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn

ACCEPTANCE CRITERIA (Given-When-Then)

AC1: Given: Quản trị viên đăng nhập When: Xem danh sách khách hàng Then: Hiển thị thông tin tài khoản AC2: Given: Khách hàng vi phạm When: Khóa tài khoản Then: Khách hàng không thể đăng nhập

| ƯỚC LƯỢNG & ƯU TIÊN |
| --- |
| Story Points | Priority (MoSCoW) | Sprint | Assignee |
| ☐1 ☐2 ☑3 ☐5 ☐8 ☐13 | □Must ☐Should ☑Could | Sprint 3 | Ngô Thúy Duyên |