PRODUCT BACKLOG

Đồ án Chuyên ngành CNPM - Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

| Tên dự án: | Áp Dụng ứng dụng C# WinForms trong xây dựng phần mềm quản lý quán caffe | Nhóm: | Nhóm Thành Machester |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner: | Đậu Cao Thanh | Ngày cập nhật: | 01/29/2026 |

| ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Points | Priority | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Đăng nhập hệ thống | Với vai trò là nhân viên hoặc quản lý, Tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, Để sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý quán cà phê. | AC1: Given: Người dùng có tài khoản hợp lệ When: Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu Then: Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và chuyển đến màn hình chính AC2: Given: Người dùng nhập sai thông tin tài khoản và mật khẩu When: Thực hiện đăng nhập Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-002 | Phân quyền người dùng | Với vai trò là quản lý, Tôi muốn phân quyền cho nhân viên, Để đảm bảo an toàn hệ thống. | AC1: Given: Tài khoản nhân viên When: Gán quyền Then: Nhân viên chỉ thấy chức năng được phép AC2: Given: Nhân viên không có quyền truy cập chức năng When: Thực hiện thao tác Then: Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo không đủ quyền | 3 | Should | Sprint 2 | Todo |
| US-003 | Xem thông tin cá nhân | Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn xem thông tin cá nhân của mình, Để kiểm tra thông tin tài khoản đang sử dụng. | AC1: Given: Nhân viên đã đăng nhập When: Truy cập chức năng thông tin cá nhân Then: Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin nhân viên AC2: Given: Nhân viên chưa đăng nhập When: Truy cập chức năng thông tin cá nhân Then: Hệ thống yêu cầu đăng nhập | 2 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-004 | Cập nhật thông tin cá nhân | Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân, Để thông tin luôn chính xác và đầy đủ. | AC1: Given: Nhân viên đang xem thông tin cá nhân When: Cập nhật thông tin hợp lệ Then: Hệ thống lưu thông tin mới AC2: Given: Thông tin nhập không hợp lệ When: Lưu thông tin Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-005 | Quản lý loại đồ uống | Với vai trò là quản lý, Tôi muốn thêm, sửa, xóa loại đồ uống, Để phân loại các đồ uống trong quán cà phê. | AC1: Given: Quản lý đăng nhập hệ thống When: Thêm loại đồ uống mới Then: Loại đồ uống được lưu vào hệ thống AC2: Given: Loại đồ uống đang được sử dụng When: Xóa loại đồ uống Then: Hệ thống không cho phép xóa | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-006 | Quản lý đồ uống | Với vai trò là quản lý, Tôi muốn thêm, sửa, xóa đồ uống, Để cập nhật danh sách đồ uống bán trong quán. | AC1: Given: Quản lý đăng nhập When: Thêm đồ uống mới Then: Đồ uống hiển thị trong danh sách bán hàng AC2: Given: Đồ uống đang được bán When: Sửa thông tin Then: Hệ thống cập nhật dữ liệu | 3 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-007 | Bán hàng và lập hóa đơn | Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn chọn đồ uống và lập hóa đơn, Để thanh toán cho khách hàng. | AC1: Given: Nhân viên đang bán hàng When: Chọn đồ uống và số lượng Then: Hệ thống tính tổng tiền chính xác AC2: Given: Hóa đơn hợp lệ When: Xác nhận thanh toán Then: Hóa đơn được lưu vào hệ thống | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-008 | Quản lý thống kê | Với vai trò là quản lý, Tôi muốn xem danh sách và chi tiết hóa đơn, Để theo dõi hoạt động bán hàng của quán theo ngày tháng năm … | AC1: Given: Quản lý đăng nhập When: Xem danh sách hóa đơn Then: Hiển thị đầy đủ các hóa đơn đã lập AC2: Given: Một hóa đơn bất kỳ When: Xem chi tiết Then: Hiển thị danh sách đồ uống và tổng tiền | 3 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-009 | Quản lý hóa đơn | Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn xem lịch sử bán hàng theo ngày, Để theo dõi các hóa đơn đã bán trong ca làm việc. | AC1: Given: Nhân viên đã đăng nhập When: Chọn ngày cần xem Then: Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn trong ngày AC2: Given: Không có hóa đơn trong ngày đã chọn When: Xem lịch sử bán hàng Then: Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu | 3 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-010 | Quản lý danh mục | Với vai trò là quản lý, Tôi muốn quản lý bàn (thêm, sửa, xóa), Để bố trí và quản lý khu vực phục vụ trong quán. | AC1: Given: Quản lý đăng nhập hệ thống When: Thêm bàn mới Then: Bàn được lưu vào hệ thống AC2: Given: Bàn đang có hóa đơn hoạt động When: Thực hiện xóa bàn Then: Hệ thống không cho phép xóa và hiển thị cảnh báo | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-011 | Thống kê doanh thu | Với vai trò là quản lý, Tôi muốn xem thống kê doanh thu, Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của quán cà phê. | AC1: Given: Quản lý đăng nhập When: Chọn khoảng thời gian Then: Hệ thống hiển thị tổng doanh thu AC2: Given: Có dữ liệu bán hàng When: Xem báo cáo Then: Doanh thu được tính chính xác | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-012 | Thanh toán | Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn thanh toán hóa đơn, Để hoàn tất quá trình bán hàng cho khách. | AC1: Given: Hóa đơn hợp lệ When: Nhấn nút thanh toán Then: Hóa đơn được lưu và trạng thái chuyển sang đã thanh toán AC2: Given: Hóa đơn chưa có đồ uống When: Thực hiện thanh toán Then: Hệ thống không cho phép và hiển thị thông báo lỗi | 5 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-013 | Giảm giá hóa đơn | Với vai trò là nhân viên, Tôi muốn áp dụng giảm giá cho hóa đơn, Để linh hoạt khi có khuyến mãi cho khách hàng. | AC1: Given: Hóa đơn chưa thanh toán When: Nhập phần trăm giảm giá Then: Tổng tiền được cập nhật chính xác AC2: Given: Phần trăm giảm giá không hợp lệ (âm hoặc >100%) When: Nhập giá trị giảm giá Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không áp dụng giảm giá | 3 | Should | Sprint 3 | Todo |

| TỔNG HỢP |
| --- |
| Tổng số Stories: 13 | Must have: 10 | Should have: 3 | Could have: 0 |
| Tổng Story Points: 61 | Sprint 1: 34 pts | Sprint 2: 24pts | Sprint 3: 3 pts |